## Slide 1: מסמך סיכום תוצאות הבדיקות STR לפרויקט ניהול מחסן (207)
תאריך הגשה 22.05.22
פרויקט | מחסן
נכתב ע"י | עידו, שלמה, מאור, ליאור
תאריך עריכה אחרון | 15.5.2022
מוגש ע"י | צוות קורס 207

## Slide 2: תוכן הענינים
1.כללי
1.1 תיאור המערכת
1.2 מסמך תוצאות הבדיקות ויעדיו
1.3 מונחים ומושגים
2.תהליך הבדיקות
2.1 תיאור ביצוע הבדיקות
2.2 סיכום ביצוע הבדיקות
2.3 בעיות במהלך ביצוע הבדיקות
3. תוצאות הבדיקות - הצגת באגים
3.1 סיכום באגים פתוחים בסיום התהליך
4. מסקנות והמלצות הצוות

## Slide 3
1 .תיאור כללי
מערכת זו מיועדת לניהול מחסן ומכירות של חברה המספקת ציוד לעבודות יד, שיפוצים ובנייה. המערכת באה להחליף מערכת קיימת שכבר איננה מתאימה לצורכי החברה (המערכת הישנה כללה רק מאגר פריטים ומאגר לקוחות שעודכנו ידנית, מאגרים אלו הועברו למערכת החדשה בתהליך של הסבת נתונים). המערכת נתמכת גם באתר אינטרנט ייעודי שאליו ניתן להתחבר מחוץ לחברה, אתר זה מיועד לעבודה על דפדפן כרום ופיירפוקס אך אינו נתמך באקספלורר. . מודול לקוחות קבועים נתמך במקביל גם באפליקציה למכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד.
השירות מיועד ללקוחות קבועים בלבד אשר יכולים לצפות לאחר הזדהות של מס' לקוח + קוד סודי במידע הבא בלבד הנוגע להזמנות שלהם:
1 .תאריכי הזמנה לרבעון האחרון
2.תאריכי משלוח עתידיים
3 .צפייה ישירה בכלל החשבוניות שהופקו בשנה הנוכחית.
תיעוד הבדיקות נעשה ע"י מערכת אמ.טי.אם.
המערכת מורכבת ממספר נושאים מרכזיים:
1. קליטת הזמנות של לקוחות רגילים
2.טיפול בלקוחות קבועים
[3 [ביצוע תשלומים על הזמנות רגילות
4.ניהול משלוחים של לקוחות קבועים.
5 תהליך באטש לביצוע הזמנות ללקוחות קבועים.
6.תהליך באטש לביצוע הזמנה למלאי
7. תהליך באטש לביצוע להזמנות שלא מומשו
8.רישום אספקה למלאי
9.טיפול בטבלאות המערכת
10. שאילתות

## Slide 4
1.2
מסמך תוצאות הבדיקות ויעדיו
SOFRWARE TEST RESULT
מטרת המסמך היא להציג את תוצאות הבדיקות.
המסמך מסכם את תהליך הבדיקות, ומתאר את הכשלים שנמצאו.
המסמך מכיל:
1.הגדרות והסברים למושגים ומונחים.
2.תיאור הבדיקות על מערכת המחסן בתוך מערכת האמ .טי .אם.
3.פירוט הבאגים שנמצאו.
4.מסקנות והמלצות הצוות.

## Slide 5: 1.3 מונחי המערכת באנגלית והסברם בעברית
PRD | מסמך דרישות ואיפיון מוצר
SRS | מסמך דרישות ואיפיון תוכנה
STD | מסמך עיצוב הבדיקות
STP | מסמך תכנון הבדיקות
STR | מסמך תוצאות הבדיקות
MTM | מערכת הבדיקות מבית מיקרוסופט
TEST CASE | תיאור תהליך הבדיקה
BATCH | תהליך אצווה לעדכון נתונים וביצוע הזמנות בזמן קבוע מראש
sanity | בדיקות שפיות בדיקה שהמערכת יכולה להיבדק
regression | בדיקות רגרסיה בדיקה אחרי עדכוני שינווים במערכת.

## Slide 6
SANITY 2.בדיקות שפיות
בדיקות בסיסיות וקריטיות, המאפשרות לזהות במהירות וביעילות, אם הפונקציונאליות הבסיסית / העיקרית של המוצר, פועלת כנדרש. בדיקות מהוות "תרחישי סף", במידה וקיימת בעיה באחד השלבים, אין טעם להמשיך לבדוק את המוצר, חייבים קודם לתקן את הבאגים הקיימים, ויש להחזיר לפיתוח.
System בדיקות
מערכת בדיקות המערכת בודקות את התנהגות המערכת כמכלול. בדיקות בהיקף גדול, פונקציונאליות ולא פונקציונאליות בעיקר, שמטרתן לוודא כי המערכת עושה את מה שהיא נדרשת לעשות, ולא עושה מה שאינה נדרשת. הבדיקות תכלולנה בין היתר: בדיקות מסדי נתונים, קשרי גומלין בין תהליכים, קשרים עם מערכות חיצוניות, בדיקות ביצועים, בדיקות עומסים, שרידות, שימושיות, בדיקות אבטחת מידע, ובדיקות התאוששות ממצבי כשל. בדיקות המערכת מתנהלות תוך איתור, רישום וסיווג כל התקלות שהתגלו במהלך הרצת תרחישי הבדיקה. לעתים קרובות מדובר בבדיקות המקיפות האחרונות, טרם מסירת
המערכת.
בדיקות לאחר ביצוע שינוי regression בדיקות נסיגה
בין אם נובע מעדכון גרסה, או מתיקון באג, מלבד בדיקות אימות, שנועדו לווידוא תיקון הבאג, יש צורך בבדיקות רגרסיה. בדיקות החלקים במערכת שתפקדו טרם השינוי, ולא שונו, אך עלולים להיות מושפעים מהשינוי, במטרה לוודא כי לא נפגעו בעקבותיו.

## Slide 7
תיאור ביצוע הבדיקות 2.1
הבדיקות בוצעו בצוות של ארבע חברי הצוות.
סבב הבדיקות התמקד בבדיקות מערכת באמצעות מערכת אמ.טי.אם (MTM) .
לכל בדיקת יש מספר טסט קייס(במערכת האמ.טי.אמ) ותנאים מפורטים ייחודיים לביצוע כל בדיקה ובדיקה.
הבדיקות מפורטות צעד אחר צעד ותוצאה צפויה בכל שלב.
הבדיקות התבצעו על נושא משלוחים ותשלומים.
תוכננו 33 בדיקות על שני הנושאים הנ"ל .
30 בדיקות על תשלומים ו 3 בדיקות על משלוחים.
סיכום ביצוע הבדיקות2.2
. בוצעו 33 בדיקות המהוות 100 אחוז מהבדיקות שתוכננו
30 בדיקות עברו בהצלחה שהם 90 אחוז מסך כל הבדיקות שתוכננו.
3 בדיקות נכשלו שהם 10 אחוזים מסך כל הבדיקות 2.3 בעיות בעת ביצוע הבדיקות
לא היו בעיות משמעותיות במהלך הבדיקות.

## Slide 8: 3. תוצאות הבדיקות
1.נמצא באג קריטי אחד .
2.נמצאו 2 באגים בדרגת חומרה בינונית .
פירוט תוצאות כל הבדיקות נמצאים במערכת הבדיקות אם.טי.אמ. תחת הצוות ido, maor, lior, shlomo
3.1 סיכום באגים פתוחים
טסט קייס מספר46445 –"שינוי סטטוס ללקוח ממצב מוקפא למצב פעיל ללקוח שביצע חריגה באשראי"-נכשל -מוגדר כבאג בחומרה בינונית.
טסט קייס 47603 -"ישלח מכתב ללקוח על עצירת ההזמנה הקבועה"-נכשל- מוגדר כבאג בחומרה בינונית
טסט קייס מספר 48492 - "הזמנה חדשה ללקוח רגיל המערכת עוברת למסך התשלום"-נכשל -מוגדר כבאג קריטי
תיאור הבאג: מסך התשלום לא עולה במערכת ולכן אי אפשר לבצע תשלום ללקוח רגיל במערכת. גם תשלום בכ"א וגם תשלום במזומן לא אפשרי כי לא נפתח מסך התשלומים.
4.מסקנות והמלצות:
למערכת יש עוד נושאים מרכזיים שעדיין לא תוכננו הבדיקות שלהם.
בעקבות הבאג הקריטי הצוות ממליץ על תיקון הבאג ללא העלאה לאוויר.
שני הבאגים המוגדרים בחומרה בינונית יכנסו לסבב התיקון, אך בכל מקרה לא ישפיעו על העלאת המערכת לאוויר.
רוב מהזמן בביצוע הפרויקט הושקע על כתיבת מסמך הדרישות מפני שזה היה הפרויקט הראשון שלנו זה לקח לנו הרבה זמן ומאמצים להבין את התהליכים.
בסה"כ היה לנו קשה אבל הבנו איך לעשות את כל התהליכים הלימודיים.
צוות הפרויקט מודה לאבי במרצה על ההדרכה והעזרה.